**План тестирования (тест-план) функционала магазина на нашем сайте**

Версия 1.0

Дата:12.01.23

Автор: manual QA- engineer Пятковский Алексей Сергеевич

Основания: Требования от 06.01.23; ответы Team Lead в Телеграм от 08-11.01.23

1. **Перечень работ**

Требуется провести следующие тестирования:

-ручное функциональное тестирование.

1. **Критерии качества и оценки**

Установить следующие критерии качества:

2.1. количество найденных ошибок после релиза функционала (шт.);

2.2. отношение объема/количества выполняемых тестов к количеству найденных ошибок после релиза функционала (%);

2.3. количество отклоненных ошибок (шт.);

2.4. отношение количество отклоненных ошибок к количеству выявленных ошибок (%).

1. **Оценка рисков**

Риск-факторы не выявлены.

1. **Документация**

Используется следующая документация:

* + 1. Требования от 06.01.23
    2. Чек-листы установленного формата:



* + 1. Баг-репорты.
    2. Отчет о результатах тестирования

Тест-кейсы, Отчет о результатах тестирования утверждаются Team Lead в течение 3(трех) рабочих дней с момента предоставления.

Пересмотр тест-кейсов предусмотрен при запуске нового функционала, связанного с тестируемым, но не реже одного раза в календарный год.

1. **Тестовая стратегия**

Уровень тестирования: системно-интеграционный.

Модули проекта (в соответствии с Требованиями), соответствующие виды и методы тестирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Модуль проекта** | **Вид тестирования** | **Метод тестирования** |
| 1 | Раздел магазина | Ручное функциональное | Черный ящик |
| 2 | Каталог продуктов |
| 3 | Страница товара |
| 4 | Корзина |
| 5 | Оформление заказа |

Возврат дефекта на тестирование допускается только при внесении соответствующих исправлений на тестовый стенд.

1. **Ресурсы.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Человеческие** | **Аппаратные** | **Программные** |
| Manual QA- engineer- 1 ставка | HP Laptop 15s-eq1314ur-1 шт. | Google Chrome (последняя версия) |
| Team Lead-1/12 ставки |

1. **Расписание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид работы** | **Сроки** |
|  | Проектирование тест-кейсов | 13-15.01.2023 |
|  | Утверждение тест-кейсов Team Lead | 16.01.2023 |
|  | Настройка тестовой среды | 17.01.2023 |
|  | Выполнение тестов | 18-21.01.2023 |
|  | Отчет о результатах | 22.01.2023 |
|  | Утверждение отчета о результатах Team Lead | 23.01.2023 |

История изменений документа:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Версия | Описание | Автор |
| 12.01.23 | 1.0 | Создание | manual QA- engineer Пятковский А.С. |